实验[2013]第19号

关于组织申报2014年实验室建设项目的通知

各学院：

根据学校工作安排，为做好2014年实验室建设项目申报工作，现将有关事项通知如下：

一、申报原则

实验室建设目标：依据学校教学与科研并重的办学定位和办学层次要求，着眼于学校扩大办学规模和提高办学水平的需要，按照“统筹规划、优化整合、合理布局、资源共享、提高效益”的要求，建设满足现代实验教学、科学研究、社会服务需要的实验教学和科学研究环境。

项目申报实行项目负责人责任制，学校将对建设项目进行绩效评估验收，并对不达标的建设项目的项目负责人进行问责。

（一）本科教学实验室建设项目申报原则

1.重点支持已正式招生的新专业实验室建设。

2.优先支持2014年从育才校区搬迁到雁山校区的实验室的建设。

3.加大支持申报自治区级、国家级虚拟仿真实验教学中心的建设力度。

4.对扩招的专业，可适度增加原有仪器设备台套数；适度更新现有实验室的陈旧仪器设备。

5．加强特色实验室（或特色实验项目）的建设与培育；积极推进大学生能力创新基地建设。

（二）研究平台建设项目申报原则（含研究生培养实验室）

1.优先支持2013年重点学科、重点实验室、重点研究基地、学位点建设的配套建设项目。

2.支持研究方向明确，研究特色鲜明，有合理的可持续发展的研究团队，有长期、稳定的研究项目及经费来源，研究成果较多，服务社会能力较强，发展潜力较大的研究实验室或研究基地，

（三）所有实验室建设项目都必须参加学校年度评审会，未参加学校年度评审会的建设项目，不允许立项建设。

二、申报范围

（一）本科教学实验室建设项目

1.新建教学实验室建设项目，现有教学实验室设备更新或扩建项目；

2.新建教学实验室基础设施建设项目，现有教学实验室环境改造项目；

3.虚拟仿真实验教学中心建设项目；

4.大学生能力创新基地建设等其他项目；

（二）研究平台建设项目

1.各级各类重点学科、重点实验室、重点研究基地、学位点的配套经费建设项目；

2.研究型实验室建设项目，包括研究生培养实验室；

3.研究平台基础设施改造项目；

（三）大型仪器设备的特殊配套设施等

三、申报材料

1.《广西师范大学实验室建设项目申报书》（分教学实验室和研究平台两类）；

2.《广西师范大学实验室基础设施建设及环境改造项目申报书》；

3.《广西师范大学实验室建设项目评审表》；

4.《广西师范大学大型仪器设备（软件）购置可行性报告》和《大型仪器设备（软件）使用机时、开放共享承诺书》；

5.《政府采购进口产品申请表》、《政府采购进口产品专家论证意见》和《政府采购进口产品使用单位主管部门意见》；

6.《广西师范大学实验室建设项目汇总表》；

以上有关申报材料可从科技处网站下载。

（http://www.research.gxnu.edu.cn/newsList.asp?typeID=81）

四、申报要求

（一）申报分类：按本科教学实验室建设项目和研究平台（含研究生培养）建设项目两大类分别申报和论证评审。学校将加强对申报材料进行形式审查，对没有按申报书要求如实填写的所有申报项目，一律退回原申报单位。

（二）立项建设程序：学院申报，科技处负责调研与形式审查，申报学院答辩，专家组评审，主管校领导审批，立项建设，组织验收。

（二）各学院要高度重视申报工作，认真组织、精心规划，严格论证建设项目，经学院公示无异议，签署审核意见后，将申报材料上报科技处实验室管理科。

（三）购置大型仪器设备（软件），须提交以下材料：

1．所购单件大型仪器设备（含软件）价格在10万元（含10万元）以上的，须提交《广西师范大学大型仪器设备（软件）购置可行性报告》和《大型仪器设备（软件）使用机时、开放共享承诺书》。

2．进口的大型仪器设备（含软件），必须提交《政府采购进口产品申请表》、《政府采购进口产品专家论证意见》和《政府采购进口产品使用单位主管部门意见》。

（四）申报材料报送时间

纸质材料一式一份，于2014年3月3日前交到科技处实验室管理科，同时，电子版发到科技处实验室管理科信箱：kyclab@gxnu.edu.cn。逾期不交，将不纳入2014年论证评审。

（五）实验室建设用房，由学院内部调剂或向学校相关职能部门申请落实。

五、项目评审

2014年3月中下旬（具体时间另行通知），学校将组织校内专家，分别按本科教学实验室建设项目和研究平台建设项目两大类对各学院申报的实验室建设项目进行论证评审，请各申报学院认真做好答辩工作。

六、建设项目绩效评估

项目建设完成后1年内，学校将组织专家对项目的建设效益进行绩效评估，对不能达到申报书承诺的建设效益的项目，将重新进行调配，并对项目负责人进行问责。

（一）本科教学实验室建设项目绩效评估必须提交的材料：

1.实验室建设项目申请书；2.《实验室建设项目验收报告》；3.固定资产清单；4.新增的实验项目；5.实验教学大纲、实验指导书等；6.实验教学记录本及实验仪器设备使用记录本；7.资源共享情况；8.仪器设备利用率；9.示范辐射材料。

（二）研究平台建设项目绩效评估必须提交的材料：

1.研究平台建设项目申请书；2.《研究平台建设项目验收报告》；3.固定资产清单；4.人才培养情况；5.承担科研项目、课题情况；6.平台成果获奖情况；7.资源共享情况；8.仪器设备利用率及大型仪器设备使用记录本；9.对外服务材料。

- 建设项目存在下列情形之一，将直接问责项目负责人：

1.设备到货验收合格后，三个月内仍不正常使用；

2.因建设项目方案不完善，至使项目建设完成后不能正常使用；

3.所购置的仪器设备因无责任人管理使用造成闲置。

科学技术处

2013年12月27日